|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SSAFY** | | | **2020 회 의 록** | | |  |
| **프로젝트명** | |  | | | | |
| **소속** | | **삼성 청년 SW 아카데미** | | **분반** | **305** | |
| **팀 이름** | | **팀 플레이어** | | **팀원** | **이선수,김대용,김형택,전수현,김찬영,권오정** | |
| **일 시** | | **2020. 09. 15(화) 09:20~** | | **장소** | **자택** | |
| **회의명** | | **프로젝트 회의** | | | | |
| **회의**  **참석자** | **이선수,김대용,김형택,전수현,김찬영,권오정** | | | | | |
|  | | | | | | |
| **안건 및 회의 결과** | | | | | | |
| **▶ 어제 한일 - 0914(월)**   * 각자 파트 분담 * 김대용, 김형택, 김찬영 (프론트) * 전수현, 권오정 (백) * 이선수(빅데이터) * 기술 전달 , 개발 환경 세팅   **▶ 회의 내용**   1. 각자 진행 계획  * 김대용 : 오늘 회원가입 뷰 및 코틀린으로 기능 연결 * 권오정 : 일단 빅데이터 없이 플러스크로 서버띄워서 구현해 볼 예정 * 김찬영 : 기본 세팅 다시 해서 전달. 통신쪽 구현 * 전수현 : 스프링으로 회원가입, 로그인 백엔드 구현. * 김형택 : 로그인 쪽 구현, 통신 쪽 공부 예정 * 이선수 : 빅데이터 분석 진행 예정, 분석만 진행해도 유효한 데이터 가능. | | | | | | |
| 1. **1시 1분 멘토링 예정. 각자 질문 2개씩 정도 구글드라이브에 업로드.** | | | | | | |
|  | | | | | | |