|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SSAFY** | | | **2020 회 의 록** | | |  |
| **프로젝트명** | |  | | | | |
| **소속** | | **삼성 청년 SW 아카데미** | | **분반** | **305** | |
| **팀 이름** | | **팀 플레이어** | | **팀원** | **이선수,김대용,김형택,전수현,김찬영,권오정** | |
| **일 시** | | **2020. 09. 17(목) 09:10~** | | **장소** | **자택** | |
| **회의명** | | **프로젝트 회의** | | | | |
| **회의**  **참석자** | **이선수,김대용,김형택,전수현,김찬영,권오정** | | | | | |
|  | | | | | | |
| **안건 및 회의 결과** | | | | | | |
| **▶ 회의 내용**   1. **각자 진행 계획**  * 김대용 : 회원가입 이메일 인증, 회원가입 기능 구현 시도 예정 * 권오정 : 좌석 선택 - 영화관 관련 크롤링 시도 ( 사이트 로그인 없이 남은 좌석 확인 가능 - 주로 API 및 크롤링 쪽 하실듯. * 김찬영 : 디자인 구상 및 기본 구현, 즐겨찾기 뷰 구현, 프론트쪽 사람들이랑 같이 리싸이클러뷰 공부 예정. * 전수현 : 로그인, 회원가입쪽 백엔드 마무리 예정. 스프링 시큐리티도 구현 예정. - 시큐리티는 다음주에 형택이랑 상의하기. * 김형택 : 코틀린쪽 기능 확실히 공부, 새로운 뷰 받아서 어제처럼 거기에 기능 구현. * 이선수 : 빅데이터 분석 진행 예정, 분석만 진행해도 유효한 데이터 가능. | | | | | | |
| 1. **다음주도 오프 예정.** 2. **영화 메인페이지 우리가 상의했듯이 영화 내용,포스터들 가져와지는지 확인 필요.** | | | | | | |
|  | | | | | | |